ANÁLISE DE RISCO

1. Dados do Processo:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA DA PRODUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO RESIDENCIAL TAVARES, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, A MONTAGEM, A REALIZAÇÃO DE TESTES E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSARIAS E SUFUCIENTES PARA A ENTREGA FINAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS, INCLUINDO A INFRAESTRUTURA ESSENCIAL NECESSARIA, CONFORME PLANILHA CORÇAMENTARIA, PROJETOS, MEMORIAL, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROJETOS , MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

| Probabilidade |  | Baixa | x | Média |  | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |

Dano(s):

O prejuízo ao andamento do processo de contratação e execução da obra com impactos no cronograma e retrabalho.

| Ação Preventiva: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do objeto. | Setor Responsável: Licitação Obras |
| --- | --- |
| Ação de Contingência: Revisão do planejamento | Setor Responsável: Obras |

Risco 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

| Probabilidade | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | Baixo |  | Médio | x | Alto |

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de mão de obra que não possuem a qualidade necessária para os serviços.

| Ação Preventiva: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. | Setor Responsável: Licitação |
| --- | --- |
| Ação de Contingência: Revisão do Termo de Referência | Setor Responsável: Licitação |

Risco 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

| Probabilidade |  | Baixa | X | Média |  | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | Baixo |  | Médio | x | Alto |

Dano(s):

Atraso e possível paralização das obras.

| Ação Preventiva: Planejamento financeiro para Contratações. | Setor Responsável: Secretaria de Finanças |
| --- | --- |
| Ação de Contingência: Reprogramação de Planejamento financeiro | Setor Responsável: Secretaria de Administração e Finanças |

Risco 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUTAR O OBJETO

| Probabilidade |  | Baixa | x | Média |  | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | Baixo |  | Médio | x | Alto |

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades, com o atraso para fornecer a mão de obra necessária e mão de obra de baixa qualidade.

| Ação Preventiva: Exigência de comprovação de capacidade técnica profissional e técnica operacional. | Setor Responsável: Licitação |
| --- | --- |
| Ação de Contingência: Rescisão contratual de reinício do processo licitatório | Setor Responsável: Licitação |

Risco 05: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

| Probabilidade | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | Baixo | x | Médio |  | Alto |

Dano(s):

Deficiência na execução das demandas do município.

| Ação Preventiva: Fiscalizar o contrato sobre cumprimento de cronograma e execução, conforme especificado nas diretrizes. | Setor Responsável: Fiscal da obra Gestor do contrato |
| --- | --- |
| Ação de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a contratada cumpra todas as obrigações assumidas. | Setor Responsável: Jurídico |

Risco 06: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

| Probabilidade | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | Baixo |  | Médio | x | Alto |

Dano(s):

Danos ao erário.

| Ação Preventiva: Os orçamentos devem ser elaborados conforme Convenções Coletivas ao qual o município de São Sebastião do Oeste integra. | Setor Responsável: Orçamentista |
| --- | --- |
| Ação de Contingência: Não aceitar na licitação propostas cujo valor seja superior aos utilizados no orçamento. | Setor Responsável: Licitação |

Risco 07: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

| Probabilidade |  | Baixa | x | Média |  | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | Baixo |  | Médio | x | Alto |

Dano(s):

Contratada se recusar a dar continuidade ao fornecimento de mão de obra.

| Ação Preventiva: Planejamento Financeiro e Orçamentário. | Setor Responsável: Secretaria de Administração e Finanças |
| --- | --- |
| Ação de Contingência: Reserva de recursos financeiros e orçamentários com antecedência. | Setor Responsável: Secretaria de Administração e Finanças |

Risco 08: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO.

| Probabilidade | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | Baixo |  | Médio | x | Alto |

Dano(s):

Prejuízo ao erário, comprometimento dos serviços.

| Ação Preventiva: Elaboração do termo de referência, ETP; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega dos serviços. | Setor Responsável: Orçamentista Obras Licitação |
| --- | --- |
| Ação de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato. | Setor Responsável: Jurídico |

São Sebastião do Oeste/MG, 15 Janeiro 2026.

Ademar Francisco Elói

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura